Nhóm 9

Thành viên: Nguyễn Trọng Hạnh Phúc - 158665 (nhóm trưởng)

Nguyễn Tiến Dũng – 49565

Trần Vĩnh An – 2565

Đề tài : App thuê phòng khách sạn

API: python

Thiết Kế UI- demo: Figma

DB: SSMS/azure

React-native

Nghiệp vụ: Thuê phòng khách sạn

Plan:

Tuần 1: lên ý tưởng và tạo kế hoạch (tất cả thành viên)

Tuần 2: phân tích các nghiệp vụ trong đề tài (phúc , dũng)

thiết kế ui – bản demo ( phúc,dũng)

Tuần 3: tạo api bằng python(tạo tk đăng nhập, tk admin) (dũng ) ,

tạo db bằng ssms (an),

thiết kế giao diện login, register (phúc)

Tuần 4: sửa những lỗi bị mắc phải sau buổi thông trước.(tất cả thành viên)

Hoàn tất api(dũng),

Tạo thêm dữ liệu db(an)

thiết kế giao diện home, đề xuất, ưu đãi (phúc )

Tuần 5: sửa những lỗi bị mắc phải sau buổi thông trước.(tất cả thành viên)

kết nối api (dũng)

thiết kế giao diện tìm kiếm, tài khoản (phúc)

Tuần 6: sửa những lỗi bị mắc phải sau buổi thông trước.(tất cả thành viên)

kiểm thử (tất cả thành viên)

Tuần 7: Báo cáo và bảo vệ